广检集团综合楼五层和七层装修
监理服务项目
竞

选

采

购 

文 

件

投标联系人：叶海峰  黄浩林
电话、传真：020-66348609
邮箱：huanghl@gtt.net.cn 
地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号
邮编：510440

                          广州检验检测认证集团有限公司
                           二〇一八年八月   日 

广检集团综合楼五层和七层装修

监理服务项目
    本项目于广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼内，为保证以上项目的维修的施工质量及进度，现对以上项目维修的监理服务进行邀标,具体事项公告如下：
一、投标须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	广检集团综合楼五层及七层装修监理服务

	2
	建设地点
	番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼

	3
	建设规模
	广检集团综合楼五层及七层监理服务项目。办公室安装面积共约 1200 ㎡。工程总投资约200万元，建设地点在综合楼五层和七层室内。

	4
	工程概算
	约200万元

	5
	监理目标
	1、投资控制目标：不超过工程概算
2、施工进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按各专业施工进度要求控制；施工总工期约90天。
3、施工质量控制目标：合格
4、施工安全文明控制目标：必须确保工程施工无死亡事故发生，工伤频率应严格控制在广州市建筑安全管理法规规定的范围内。

	6
	招标范围
	监理范围： 
综合楼五层和七层办公室维修项目监理服务：按照各专业的装修、给排水、电气、弱电监控、消防系统维修等各项目合同约定的内容、进度、质量、造价、施工安全等进行监理。

负责综合楼五层及七层办公室维修等各专业的施工协调及与本项目相关的外部施工协调。

	7
	监理服务期
	监理服务期：从签定监理合同起对本项目的全程跟踪；从业主下达开工令或开工报告审批之日起至各专业施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、结算评审、质保期等结束为止。

	8
	资金来源
	自筹资金。

	9
	投标人资质要求
	监理综合资质乙级资质（或以上）。

	10
	监理人员的专业配套要求（投标人应据实配备）
	监理人员：

（1）项目总监理工程师必须具有颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书。
（2）专业监理人员最低配套要求：具备暖通工程师1人、给排水工程师1人，全程必须配备安全监理工程师1人。

	11
	监理报价方式
	最高限额人民币6.5万元人民币

	12
	监理服务期
	90日历天

	13
	踏勘现场
	在本工程开标时间前，招标人不组织集中现场考察看，由投标单位自行踏勘现场。

	14
	投标文件份数
	投标文件：1份正本，4份副本。

	15
	开标
	开标时间：2018年 08 月 20 日上午 09 时 00 分

地点：广检集团会议室开标

	16
	评标方法
	综合评估法


二、投标报价要求： 
投标人根据各自情况自主总价报价。投标报价（总包价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整（除非业主提出合同变更）。

三、招标内容和招标要求：
1.招标内容：投标人根据招标人的需求以及现场实际情况，对本合同内容的项目进行现场质量管理，组织图纸会审，现场施工会议，各阶段的验收等工作。
1.1质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。
1.2工期目标：确保承包人能够按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。
1.3投资目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。
1.4认真审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，确保承包人建立健全安全生产责任制和安全生产专项系统，落实安全预防措施，确保工地安全无事故。
1.5施工安全文明控制目标：必须确保工程施工无死亡事故发生，工伤频率应严格控制在广州市建筑安全管理法规规定的范围内。
2.招标要求：

1.1工程监理专业资质乙级（或以上）；
1.2企业具有完善的组织结构和质量管理体系、有健全的技术和档案等管理制度；

1.3近二年企业没有违反法律、法规和规章行为；
1.4近两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故。

1.5企业技术负责人应为监理工程师，并具有5年以上从事工程建设工作的经历。
四、付款方式：
1.合同签订后10个工作日甲方凭乙方提供等额增值税专用发票支付合同总金额的30%，为合同首期款；

2.装修施工进度达50%时，甲方凭乙方提供等额发票支付合同总金额的20%，为合同第二笔款；
3.装修施工进度达95%时，甲方凭乙方提供等额增值税专用发票支付合同金额的20%，为合同第三笔款；
4.装修施工项目全部完工并通过有关部门的结算审核后的10个工作日，甲方按结算审核价扣除3%作为质保金的同时向乙方支付余款。
五、投标文件要求：
投标文件数量：一式四份；

六、评标方法：

1、综 合 评 分 表（65分）

	项目
	基础分
	分项内容
	要　　　　求
	投标人名称
	备注

	
	总计
	单项
	
	
	
	

	业绩
	10
	10
	企业监理业绩
	自2015年1月至今在广州地区完成过质量合格的类似工程：工程造价为200万元以上1项得5分，最多得10分； 
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	拟投入监理人员机构及公司实力证明材料情况 (50%)
	20
	3
	项目总监
	综合素质
	满足招标文件要求，技术职称为高级工程师的得1分；具备注册造价工程师得1分；提供监理工程师2名加1分。
	　
	　

	
	
	10
	监理人员的配备
	相应专业的满足程度
	满足本项目各专业（装饰工程、机电安装、暖通、给排水、质量安全等）要求得 10 分；其中一个专业不满足的扣 2 分，最多扣10分。
	　
	　

	
	
	5
	企业荣誉
	1）获得中国建设监理协会授予先进企业称号的一项得3分；
	　
	　

	
	
	
	
	2）曾获得“全国建筑施工安全质量标准化示范工地称号”的得2分。
	
	

	
	
	2
	企业诚信及工商局评价
	1）评为“守合同、重信用企业”的单位得得2分；没有的不得分。
	　
	　

	
	
	
	
	2）获得广东省诚信示范企业的得1分，否则不得分。
	
	

	监
理
实
施
方
案
　
　
　
	35
	5
	投资控制措施
	要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得5分；良得2-3分;措施为一般得1分；无措施不得分。
	　
	　

	
	
	5
	进度控制措施
	要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得5分；良得2-3分;措施为一般得1分；无措施不得分。
	　
	　

	
	
	5
	质量控制措施
	要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得5分；良得2-3分;措施为一般得1分；无措施不得分。
	　
	　

	
	
	5
	合同管理、信息管理
	管理方法合理有效，针对性强、措施具体得5分；措施不具体得1~3分；无措施不得分。
	　
	　

	
	
	5
	组织协调
	协调方法合理有效，针对性强、措施具体得5分；措施不具体得1~3分；无措施不得分。
	　
	　

	
	
	5
	监理工作程序
	有清晰的工作流程图、工作准则。满足要求得5分；基本满足要求得3分；不满足要求不得分。
	　
	　

	
	
	3
	安全、文明
	管理措施优得3分；一般得1~2分；无措施不得分。
	　
	　

	
	
	
	施工管理
	
	
	

	
	
	2
	会议制度
	建立完善的工地会议制度。满足要求得2分；基本满足要求得1分；不满足要求不得分。
	　
	　


2、价格评分（35分）

价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见“第二章 投标人须知”第23.2条相关条款。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值
七、投标前勘察现场

1.投标人自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
八、投标文件的递交

1.投标文件要求4份。

2.投标方应将“标书”包封，在封口处加盖单位公章密封，并正确标明“投标”, 写明投标方名称、地址及投标项目。

3.投标文件递交地点：番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼3楼309室工程中心办公室。
特此发函。

广州检验检测认证集团有限公司
二〇一八年八月   日
PAGE  
4

